## Slide 1
TaxAIDD
Point d'avancement
Synthese pour les coactionnaires
Fevrier 2026

## Slide 2
Agenda
01
Etat actuel
Ce qui est construit et deploye
02
Roadmap
6 phases de developpement
03
Decisions
Choix techniques a valider
04
Elements a fournir
Documents juridiques et fiscaux
05
Budget
Couts previsionnels
06
Prochaines etapes
Actions immediates

## Slide 3
Etat actuel du projet
Element
Statut
Description
Frontend complet
✓
8 pages, 30+ composants, interface 3 colonnes
Dashboard
✓
Liste projets, filtres, creation projet
Gestion clients
✓
CRUD clients avec contexte partage
Vue operationnelle
✓
Index documents / Apercu PDF / Contenu rapport
Upload documents
✓
Supabase Storage (50MB/fichier, 1GB gratuit)
Deploiement
✓
GitHub Pages automatique
Classification IA
○
Simule - regles basiques
Generation rapport
○
Simule - donnees statiques
~9 500 lignes de code TypeScript | Next.js 14 + React 18 + Tailwind CSS

## Slide 4
Architecture Mock / Production
Meme codebase pour tout - Toggle via variable d'environnement
NEXT_PUBLIC_USE_MOCK = true / false
USE_MOCK = true
GitHub Pages
Donnees mock
Demos clients
USE_MOCK = false
Vercel / Azure
API reelle + Supabase
Production
↓
↓

## Slide 5
Roadmap : 6 Phases
Phase
Objectif
Effort
Valeur
0
Data Access Layer
1 jour
Fondation
1
Backend fondations
2-3 jours
Infrastructure
2
Extraction texte PDF
1-2 jours
Technique
3
Classification IA
2-3 jours
⭐⭐ Differenciation
4
Generation rapport
3-4 jours
⭐⭐⭐ Valeur metier
5
IRL & Q&A automatises
2-3 jours
⭐⭐ Productivite
6
Export & revue
2-3 jours
⭐ Finition
Total estime : 13-19 jours de developpement (~7 semaines)

## Slide 6
Workflow automatise : 12 etapes
1
Upload docs
2
Classif. IA
3
Gen. IRL
4
Gen. Rapport
5
Revue
6
Q&A auto
→
7
Q&A manqu.
8
Import rep.
9
Modifs prop.
10
Export PPT
11
Rev. coher.
12
Rapport final
= IA
= Manuel

## Slide 7
Decisions techniques a prendre
Question
Options
Recommandation
Fournisseur IA
OpenAI GPT-4 / Anthropic Claude
Claude (meilleur sur docs longs)
Base de donnees
Supabase PostgreSQL / Azure
Supabase (simplicite, gratuit)
OCR (scans)
Phase 2 ou plus tard
Plus tard (priorite PDF natifs)
Scope Phase 4
Tous domaines ou TAX seul
TAX d'abord (valider puis etendre)
Risques identifies
• Couts IA : ~$0.01-0.03/page • Limite stockage : 1GB gratuit puis $25/mois • Qualite classification : validation manuelle + feedback loop

## Slide 8
Elements a fournir
Pour avancer sur la construction
Immediat (cette semaine)
1. Credentials Supabase
URL, anon key, service role key
2. Choix fournisseur IA
OpenAI ou Anthropic ?
Court terme (2 semaines)
3. Documents de test
5-10 PDFs reels anonymises
4. Templates de rapport
Exemples DD finaux
Moyen terme (1 mois) - Elements juridiques et fiscaux specifiques
5. Pour la classification IA : Arborescence complete, mots-cles discriminants, regles metier
6. Pour la generation rapport : Templates tableaux fiscaux, check-lists vigilance, formules calcul
7. Pour le Q&A : Questions types par domaine, reponses attendues, red flags

## Slide 9
Documents requis par domaine
FISCAL (TAX)
• Liasses fiscales (2050-2059)
• Declarations TVA (CA3, CA12)
• Avis d'imposition IS
• Doc. prix de transfert
• Declarations CET/CFE/CVAE
• Attestations regularite fiscale
CORPORATE
• Statuts a jour (SAS, SARL, SA)
• K-bis recent
• Pacte d'associes/actionnaires
• PV d'AG et de Conseil
• Delegations de pouvoirs
• Organigramme juridique
SOCIAL
• Contrats de travail (CDI, dirigeants)
• Convention collective applicable
• Accords entreprise (interessement)
• Bulletins de paie (echantillon)
• Attestations URSSAF
• Registre du personnel
IP/IT
• Certificats depot INPI (marques)
• Contrats licence logicielle
• Documentation RGPD
• Contrats IT/hebergement
• Politique de confidentialite
• Brevets et propriete intellectuelle

## Slide 10
Budget previsionnel
Service
Gratuit
Payant (si besoin)
Supabase
1GB storage, 50K auth
$25/mois (8GB, 100K)
Vercel
Hobby (suffisant)
$20/mois (Pro)
OpenAI API
-
~$50-100/mois
Anthropic API
-
~$50-100/mois
GitHub
Gratuit
-
Phase Test
~$100-200/mois
Phase Production
~$200-400/mois

## Slide 11
Prochaines etapes
1
Finaliser Supabase
Recuperer credentials, creer bucket documents, tester upload reel
Aujourd'hui
2
Merger la PR actuelle
Branche claude/create-repo-RFrn8 - Upload Supabase + ClientsContext
Aujourd'hui
3
Demarrer Phase 0-1
Data Access Layer (1 jour) + Fondations backend Prisma (2 jours)
Cette semaine
4
Fournir documents test
PDFs anonymises par domaine (TAX, Corporate, Social, IP/IT)
2 semaines

## Slide 12
TaxAIDD
Due Diligence augmentee par l'IA
Questions & Discussion
thomaschardenal-ship-it.github.io/TaxAIDD